Информация

по реализации региональных проектов

«Информационная безопасность» и «Цифровое государственное управление»

национального проекта «Цифровая экономика

Российской Федерации»

на 01.01.2024

В рамках регионального проекта «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» для приобретение средств криптографической защиты информации либо обновление устаревших средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области заключен муниципальный контракт № 086-578 от 02.04.2023 с ООО «Центр информационных технологий «ОЗОН» на сумму 615,05 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме 19.06.2023.

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» осуществляется цифровизация деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области, которая включает: приобретение АРМ в количестве 3 шт., приобретение МФУ в количестве 5 шт. По закупке приобретение «Приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой для органа социальной защиты населения муниципального образования Челябинской области» заключен контракт № 086-499 от 24.04.2023 на сумму 115,7 тыс. руб. контракт исполнен в полном объеме 21.06.2023. По закупке «Приобретение оргтехники для органа социальной защиты населения муниципального образования Челябинской области» заключен контракт № 086-905 от 23.05.2023 с ООО «Микс» на сумму 257,54 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме 14.06.2023.

На средства экономии проведены закупки МФУ в количестве 3 штук, 22.11.2023 заключены контракты на сумму 139 960,0 рублей. Товар поставлен 27.11.2023. Обязательства по контракту выполнены в полном объеме.